**2차 프로젝트 – 쇼핑몰 사이트**

**회의록**

작성자 : 이승범

작성일 : 2025/01/23

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의명 | 2025년 01월 23일 일간회의 | | | | | | |
| 주관자 |  | 양화영 | 성명 | 이승범 | | 참석인원 | 6명 |
| 참석자 | 양화영, 허찬희, 이승범, 유지현, 권나현, 민재홍 | | | | | | |
| 회의일시 | 09시 10분 ～ 10시 00분 | | | 회의장소 | 교육실 | | |
| 주요안건 | 1. 백 엔드 진행상황 공유 2. 남은 일정 고려하여 일 많은 파트 재조정하기 | | | | | | |
| 의결사항 | 1.관리자 파트가 생각보다 할 게 많아서 각 파트에서 조금씩 도와주면서 진행  2. 31일까지 백 엔드까지 마무리 한 뒤 Merge 하자 | | | | | | |
| 참고사항  및  추후일정 | 서버에 사진 올리는 방법 공유 | | | | | | |