**2차 프로젝트 – 쇼핑몰 사이트**

**회의록**

작성자 : 이승범

작성일 : 2025/01/31

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의명 | 2025년 01월 31일 일간회의 | | | | | | |
| 주관자 |  | 양화영 | 성명 | 이승범 | | 참석인원 | 6명 |
| 참석자 | 양화영, 허찬희, 이승범, 유지현, 권나현, 민재홍 | | | | | | |
| 회의일시 | 09시 10분 ～ 10시 00분 | | | 회의장소 | 교육실 | | |
| 주요안건 | 1. 백 엔드 진행상황 공유 2. Merge를 백 엔드 안된 상황에서도 미리 해보는 건 어떨까 3. 관리자 부분 많이 부족해서 급히 인력 투여해야 할 것 같음 | | | | | | |
| 의결사항 | 1. 완성 안됐어도 미리 병합해보고 충돌 해결해보기 2. SNS, 판매자 어느정도 마무리 되면 합류하기 | | | | | | |
| 참고사항  및  추후일정 | 충돌에 대해 얼만큼 오류나고 일정의 변환 생기는지 논의 해보기  관리자 기능 어디까지 되는지 체크하기 | | | | | | |