**2차 프로젝트 – 쇼핑몰 사이트**

**회의록**

작성자 : 이승범

작성일 : 2025/02/03

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의명 | 2025년 02월 03일 일간회의 | | | | | | |
| 주관자 |  | 양화영 | 성명 | 이승범 | | 참석인원 | 6명 |
| 참석자 | 양화영, 허찬희, 이승범, 유지현, 권나현, 민재홍 | | | | | | |
| 회의일시 | 09시 10분 ～ 10시 00분 | | | 회의장소 | 교육실 | | |
| 주요안건 | 1. 백 엔드 진행상황 공유 2. 병합 할 때마다 바뀌는 데이터(충돌도 안됨) 어떻게 해결할지 논의 3. 발표 자료 준비 파트 분배하기 | | | | | | |
| 의결사항 | 1. 첫 브랜치부터 잘못 된 것 같음, 수동으로 오류 찾아내서 고치고 앞으론 병합도 자주하고 브랜치도 하나로 시작해서 가야 할 것 같음 2. 발표 자료 파트 분배 완료 | | | | | | |
| 참고사항  및  추후일정 | 발표 자료 준비하고 병합 안되는 부분 총력으로 고치기 | | | | | | |