**2차 프로젝트 – 쇼핑몰 사이트**

**회의록**

작성자 : 이승범

작성일 : 2025/02/05

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의명 | 2025년 02월 05일 일간회의 | | | | | | |
| 주관자 |  | 양화영 | 성명 | 이승범 | | 참석인원 | 6명 |
| 참석자 | 양화영, 허찬희, 이승범, 유지현, 권나현, 민재홍 | | | | | | |
| 회의일시 | 09시 10분 ～ 10시 00분 | | | 회의장소 | 교육실 | | |
| 주요안건 | 1. 프로젝트 마무리 및 발표 준비 관련한 회의 2. 병합하면 코드가 계속 바뀜 3. 데이터베이스 서버 버벅임 관련 회의 | | | | | | |
| 의결사항 | 1. 프로젝트 구현 다 못했어도 마무리 하고 발표 준비하는 방향으로 정함 2. 한 사람을 기준으로 오류나는 부분 물리적으로 코드 넘겨주기 3. 코드에 세션 close() 확인해보고 서버 점검해보기 (EC2, S3) | | | | | | |
| 참고사항  및  추후일정 | 프로젝트 최종 시연점검 및 발표 리허설 | | | | | | |